Relatório Mensal – Julho/2025

Data de Registro: 31/07/2025
Período: Julho de 2025
Responsável: [Seu Nome / Time de Pesquisa]

1. Objetivo

Dar início à implementação da solução de captura de voz em tempo real, avaliando ferramentas de telefonia VoIP (Voz sobre IP) e estabelecendo a infraestrutura inicial para o sistema de captura, processamento e futura transcrição automática de áudio.

O objetivo principal deste mês foi escolher as ferramentas base do projeto, configurar o ambiente de testes e realizar os primeiros experimentos de comunicação SIP e WebRTC.

2. Atividades Realizadas

2.1 Escolha das Ferramentas

Durante este período, foram selecionadas as principais tecnologias que irão compor o ambiente da solução:

- Kamailio: responsável pela sinalização SIP, que gerencia o início, controle e encerramento das chamadas.

- RTP Engine: utilizado para receber e encaminhar os fluxos de áudio (RTP) das chamadas.

- FFmpeg: ferramenta que fará a conversão e tratamento dos arquivos de áudio antes do envio ao módulo de transcrição.

Além da escolha das ferramentas, foram realizadas as seguintes ações:

- Instalação e testes do Kamailio em diferentes sistemas operacionais, incluindo o sistema oficial do banco e distribuições da comunidade.

- Início da montagem de um ambiente Docker para facilitar a instalação e padronização dos serviços.

2.2 Arquitetura e Infraestrutura

- Foi elaborado o diagrama inicial da arquitetura proposta para o sistema de captura e transcrição de voz.

- Configurada a instância EC2 na AWS, que servirá como servidor principal para o ambiente de testes.

- A arquitetura projetada prevê que o Kamailio atuará como gateway de sinalização, o RTP Engine como ponte de mídia, e o FFmpeg como processador de áudio para a transcrição.

2.3 Testes Iniciais de Comunicação

Para validar a configuração e entender o fluxo de comunicação entre os componentes, foram realizados testes iniciais de sinalização e registro de usuários utilizando duas abordagens:

- SIP.js:

  - Utilizada a biblioteca JavaScript SIP.js para simular clientes WebRTC diretamente em um navegador.

  - Foi desenvolvido um terminal WebRTC funcional, capaz de se registrar no servidor Kamailio, simulando o comportamento de um cliente real de voz via navegador.

- MicroSIP:

  - Utilizado o softphone MicroSIP para testes de chamadas SIP tradicionais.

  - A ferramenta foi escolhida por permitir configuração direta de IP e portas, facilitando o diagnóstico de conectividade.

Objetivo dos testes:
Verificar se os clientes SIP (MicroSIP) e WebRTC (SIP.js) conseguiam se registrar e se comunicar via Kamailio, além de analisar como o NAT (tradução de endereços de rede) impactava a troca de pacotes de áudio.

2.4 Instalação e Configuração

- Foram concluídas as etapas iniciais de instalação do Kamailio e do RTP Engine.

- Configuradas as redes e parâmetros básicos para permitir testes de comunicação entre os componentes.

- Foram realizados testes de instalação em diferentes ambientes:

  - Amazon Linux (oficial do banco): instalação sem sucesso, devido à falta de suporte oficial do Kamailio e dependências não disponíveis.

  - Docker no Windows: o Kamailio foi executado, mas apresentou problemas relacionados à NAT, impedindo a comunicação completa entre clientes.

- O arquivo principal de configuração do Kamailio (kamailio.cfg) foi ajustado para tentar estabelecer comunicação com os terminais WebRTC (SIP.js) e com o MicroSIP.

3. Resultados e Observações

- Foi possível registrar os terminais SIP.js e MicroSIP no servidor Kamailio, demonstrando que a sinalização básica está funcional.

- No entanto, as chamadas não foram concluídas com sucesso, possivelmente devido a problemas de NAT e limitações da execução via Docker no Windows.

- A instalação no Amazon Linux não foi viável, reforçando a necessidade de escolher um sistema operacional com suporte oficial, como Debian ou Ubuntu, para as próximas etapas.

- O diagrama arquitetural inicial permitiu visualizar de forma clara o fluxo de sinalização e mídia entre os componentes.

- A instância EC2 foi configurada e validada como base para os próximos testes de integração e captura de áudio.

4. Próximas Etapas

- Finalizar a instalação completa do Kamailio e do RTP Engine em ambiente compatível (Ubuntu/Debian).

- Realizar testes detalhados de NAT e conectividade de áudio entre clientes internos e externos.

- Implementar e validar o processo de captura de áudio em tempo real, integrando o RTP Engine e o FFmpeg.

- Refinar a arquitetura geral do sistema com base nos resultados dos testes iniciais.

- Avançar para a fase de automação de testes de chamadas, visando simular diferentes cenários de uso.

5. Conclusão

O mês de julho foi dedicado à estruturação do ambiente de testes e à validação das tecnologias base do projeto. Apesar das dificuldades iniciais com a configuração do Kamailio e os problemas de rede (NAT), o progresso foi significativo:

- O sistema de sinalização foi iniciado.

- O terminal WebRTC foi criado com sucesso via SIP.js.

- A arquitetura geral foi definida e documentada.

Esses avanços estabelecem as bases técnicas para os próximos meses, que terão foco na integração dos componentes e na captura e transcrição do áudio em tempo real