Relatório Mensal – Agosto/2025

Data de Registro: 31/08/2025
Período: Agosto de 2025
Responsável: [Seu Nome / Time de Pesquisa]

1. Objetivo

Dar continuidade à implementação da solução de captura e transcrição de voz em tempo real, com foco neste mês na reestruturação da arquitetura inicial, ajustes de infraestrutura na nuvem e avaliação prática de novas ferramentas para garantir maior estabilidade, segurança e escalabilidade do sistema.

Devido às restrições de segurança do ambiente do banco, algumas ferramentas e serviços não puderam ser instalados diretamente nas instâncias corporativas. Por esse motivo, os testes e validações iniciais estão sendo realizados em computador pessoal e em instância própria, o que possibilita maior liberdade para experimentação, prototipação e ajustes antes da migração definitiva para o ambiente institucional.

2. Atividades Realizadas

2.1 Atualização da Arquitetura

- O desenho da proposta inicial foi revisado e atualizado com o objetivo de melhorar a integração com o time de telecom e viabilizar a comunicação entre os componentes do sistema.

- Foram acrescentadas novas camadas de segurança e a inclusão de Network Load Balancers (NLBs) para o gerenciamento do tráfego de sinalização (SIP) e mídia (RTP).

2.2 Infraestrutura e Instâncias

- As instâncias na AWS responsáveis por hospedar a aplicação principal e os serviços auxiliares foram ajustadas para melhor desempenho e organização.

- Foram adicionadas camadas adicionais de segurança, incluindo:

  - Security Groups configurados tanto nas instâncias EC2 quanto nos NLBs, controlando o tráfego de entrada e saída.

  - Estudo e configuração de Network Load Balancer (NLB) do tipo internal facing com IP privado, sendo um destinado à sinalização SIP e outro à mídia RTP, com o objetivo de preparar a comunicação segura com o serviço de telecom.

2.3 Automação e Repositórios

- Foram criados repositórios de código para organização das aplicações e scripts do projeto.

- A arquitetura foi modularizada, separando os serviços (como o servidor SIPp e o Kamailio) em instâncias independentes.

- A automação da infraestrutura é realizada por meio do Terraform, que atualiza e gerencia os recursos da EC2 de forma controlada e reprodutível.

- Os módulos Terraform foram estruturados para permitir expansão futura, incluindo balanceadores, regras de segurança e integração com serviços de monitoramento e observabilidade.

2.4 Testes com Ferramentas de Comunicação

Os testes deste mês foram conduzidos tanto em ambiente pessoal quanto em instâncias de teste, com o objetivo de validar configurações e corrigir falhas antes da implantação no ambiente corporativo.

- Kamailio:
Continuaram os testes e ajustes de configuração para compreender e corrigir problemas de NAT e roteamento de mídia. O Kamailio foi avaliado em diferentes cenários de rede para identificar limitações no estabelecimento de chamadas SIP e RTP.

- SIPp:
Foi introduzida a ferramenta SIPp para simulação automatizada de chamadas SIP, permitindo avaliar o desempenho, a estabilidade e o tratamento de sinalização pelo Kamailio.

- Asterisk:
Iniciaram-se testes com o Asterisk, servidor SIP amplamente utilizado em comunicações em tempo real.

  - Foram realizadas chamadas entre os clientes MicroSIP (softphone) e SIP.js (terminal WebRTC criado para o projeto).

  - Esses testes auxiliaram na identificação e diagnóstico de falhas de comunicação previamente observadas com o Kamailio.

  - A partir dos resultados, foi avaliada e confirmada a viabilidade de migração para o Asterisk como servidor principal de mídia, devido à sua maior simplicidade de configuração, suporte nativo a APIs e facilidade na captura de áudio em tempo real.

3. Resultados e Observações

- A arquitetura do sistema foi revisada e aprimorada, tornando-se mais flexível e compatível com os requisitos de segurança da nuvem corporativa.

- A infraestrutura AWS foi reforçada com políticas de segurança e o uso de Security Groups e NLBs internos.

- O uso do Terraform consolidou a automação e padronização na criação e gestão dos recursos de nuvem.

- Os testes com o Asterisk apresentaram resultados positivos, validando-o como alternativa mais prática e eficiente para a captura de áudio e controle de chamadas.

- A ferramenta SIPp mostrou-se útil para a criação de cenários de teste automatizados, complementando os testes com MicroSIP e SIP.js.

- O Kamailio, embora robusto e escalável, apresentou desafios técnicos relacionados à configuração e ao NAT, motivando a mudança de foco para o Asterisk.

4. Próximas Etapas

- Implementar o Asterisk como servidor principal de mídia e sinalização.

- Configurar e testar a captura de áudio em tempo real diretamente no Asterisk.

- Integrar o RTP Engine e o FFmpeg ao novo fluxo de áudio para conversão e análise.

- Refinar os módulos Terraform para incluir balanceamento, segurança avançada e monitoramento automatizado.

- Atualizar o diagrama de arquitetura com base nas novas ferramentas e resultados obtidos.

5. Conclusão

O mês de agosto foi marcado por avanços significativos em infraestrutura, automação e definição de ferramentas estratégicas.
A migração de foco do Kamailio para o Asterisk representa uma decisão técnica importante, permitindo maior agilidade nos testes e integração mais direta com módulos de captura e transcrição.

Essas melhorias consolidam a base do sistema e preparam o ambiente para as próximas etapas de integração, captura de áudio e transcrição em tempo real, aproximando o projeto de um modelo funcional e escalável.